AI Summary Assistant

Chrome 插件项目技术方案

前端：HTML / CSS / JavaScript　·　后端：Java + Spring Boot + MySQL

1. 项目简介

一款 Chrome 浏览器插件，用户点击按钮即可提取当前网页正文或视频字幕，调用 AI 生成结构化摘要和思维导图，支持一键导出到笔记软件，并提供历史记录管理。

核心功能：网页正文提取、B站/YouTube 字幕提取、AI 摘要生成、思维导图、多语言翻译、导出到 Notion/Obsidian、历史记录管理。

2. 技术栈总览

2.1 前端（Chrome Extension）

前端采用最基础的 Web 技术，不引入重型框架，降低复杂度：

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| HTML + CSS | SidePanel 侧边栏界面布局与样式 |
| JavaScript (ES6+) | Content Script 内容提取、Service Worker 消息通信、UI 交互逻辑 |
| Readability.js | Mozilla 开源库，智能提取网页正文，去除广告/导航等噪音 |
| Markmap | 思维导图渲染库，将 Markdown 转换为可交互 SVG 思维导图 |
| Chrome Extension MV3 | 插件规范，包括 manifest.json、Service Worker、Content Script、SidePanel |

2.2 后端（Java + Spring Boot）

后端采用 Java 技术栈，展示企业级开发能力：

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| Java 21 | 后端主语言，Long-Term Support 版本，面试认可度最高 |
| Spring Boot 3.x | Web 框架，提供 REST API、依赖注入、自动配置、内嵌 Tomcat |
| Spring Security + JWT | 用户认证与接口鉴权，插件通过 Token 访问后端 |
| MyBatis-Plus | ORM 框架，简化数据库操作，自动生成基础 CRUD |
| MySQL 8 | 主数据库，存储用户、摘要历史记录、标签 |
| Maven | 项目构建与依赖管理 |

2.3 第三方服务

| 服务 | 说明 |
| --- | --- |
| OpenAI / DeepSeek API | AI 摘要生成、思维导图、多语言翻译 |
| Notion API | 导出摘要到用户 Notion 数据库（OAuth 2.0） |
| B站 / YouTube | 视频字幕获取（通过插件前端直接调用） |

2.4 架构图

┌────────────────────────┐      ┌────────────────────────┐

│  Chrome Extension        │ HTTP  │  Spring Boot Server     │

│  (HTML/CSS/JS)           │──────│  (Java 17)              │

│                          │      │                        │

│  • Content Script       │      │  • REST Controller     │

│    (提取网页/字幕)     │      │  • Service 业务层      │

│  • SidePanel UI         │      │  • MyBatis-Plus DAO   │

│    (摘要/导图/历史)   │      │  • Spring Security    │

└────────────────────────┘      └────────┬───────────────┘

│

┌────────┴───────────────┐

│  MySQL 8 Database     │

│  + AI API + Notion    │

└────────────────────────┘

3. 项目目录结构

3.1 整体目录

ai-summary-assistant/

├── extension/                # Chrome 插件前端

├── server/                   # Java Spring Boot 后端

├── docs/                     # 项目文档

├── sql/                      # 数据库建表脚本

└── README.md

3.2 插件目录（extension/）

extension/

├── manifest.json                 # MV3 插件配置

├── icons/                        # 插件图标

├── background/

│   └── service-worker.js           # 后台服务，消息中转

├── content/

│   ├── extractors/

│   │   ├── article.js                # 通用文章提取器 (Readability)

│   │   ├── bilibili.js               # B站字幕提取

│   │   ├── youtube.js                # YouTube 字幕提取

│   │   ├── github.js                 # GitHub README 提取

│   │   ├── stackoverflow.js          # StackOverflow 提取

│   │   └── index.js                  # 提取器工厂（根据 URL 自动分发）

│   └── content-script.js           # Content Script 入口

├── sidepanel/

│   ├── sidepanel.html                # 侧边栏 HTML

│   ├── sidepanel.css                 # 侧边栏样式

│   ├── sidepanel.js                  # 侧边栏主逻辑

│   └── components/

│       ├── summary.js                # 摘要展示模块

│       ├── mindmap.js                # 思维导图模块 (Markmap)

│       ├── history.js                # 历史记录模块

│       ├── export.js                 # 导出模块

│       └── settings.js               # 设置模块

└── utils/

├── api.js                        # 调用后端 API 的封装

└── prompts.js                    # 各类 Prompt 模板

3.3 后端目录（server/）

标准 Spring Boot 分层结构：Controller → Service → Mapper：

server/

├── pom.xml                           # Maven 依赖配置

├── src/main/java/com/example/aisummary/

│   ├── AiSummaryApplication.java     # Spring Boot 启动类

│   ├── config/

│   │   ├── SecurityConfig.java       # Spring Security + JWT 配置

│   │   ├── CorsConfig.java           # 跨域配置（插件访问后端）

│   │   └── WebConfig.java            # 其他 Web 配置

│   ├── controller/

│   │   ├── AuthController.java       # 登录/注册接口

│   │   ├── SummaryController.java    # 摘要 CRUD 接口

│   │   ├── ExportController.java     # 导出接口 (Notion/Obsidian)

│   │   └── TagController.java        # 标签接口

│   ├── service/

│   │   ├── AuthService.java          # 认证业务逻辑

│   │   ├── SummaryService.java       # 摘要业务逻辑

│   │   ├── AiService.java            # AI API 调用封装

│   │   ├── NotionService.java        # Notion API 封装

│   │   └── TagService.java           # 标签业务逻辑

│   ├── mapper/

│   │   ├── UserMapper.java           # 用户表数据访问

│   │   ├── SummaryMapper.java        # 摘要表数据访问

│   │   └── TagMapper.java            # 标签表数据访问

│   ├── entity/

│   │   ├── User.java                 # 用户实体

│   │   ├── Summary.java              # 摘要实体

│   │   ├── Tag.java                  # 标签实体

│   │   └── SummaryTag.java           # 摘要-标签关联实体

│   ├── dto/

│   │   ├── LoginRequest.java         # 登录请求 DTO

│   │   ├── SummaryRequest.java       # 保存摘要请求 DTO

│   │   └── SummaryResponse.java      # 摘要响应 DTO

│   └── util/

│       └── JwtUtil.java              # JWT 生成/解析工具类

├── src/main/resources/

│   ├── application.yml               # Spring Boot 配置文件

│   └── mapper/                       # MyBatis XML 映射文件（复杂查询）

└── src/test/                         # 单元测试

4. 数据库设计（MySQL）

4.1 user 表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| email | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL | 登录邮箱 |
| password | VARCHAR(255) | NOT NULL | BCrypt 加密存储 |
| notion_token | TEXT | NULLABLE | Notion OAuth Token |
| create_time | DATETIME | DEFAULT NOW() | 注册时间 |

4.2 summary 表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| user_id | BIGINT | FK → user.id | 所属用户 |
| url | TEXT | NOT NULL | 原始网页地址 |
| title | VARCHAR(500) | NOT NULL | 标题 |
| source_type | VARCHAR(20) | NOT NULL | article / bilibili / youtube / github / stackoverflow |
| summary_json | JSON | NOT NULL | 结构化摘要内容 |
| language | VARCHAR(10) | DEFAULT 'zh' | 摘要语言 |
| create_time | DATETIME | DEFAULT NOW() | 创建时间 |

4.3 tag 表与 summary_tag 关联表

tag 表包含 id、user_id、name 三个字段。summary_tag 是多对多关联表，包含 summary_id 和 tag_id 的复合主键。

5. 各模块具体要做的事

5.1 插件前端——内容提取

这是插件最基础的能力，根据当前网页 URL 自动匹配对应的提取逻辑：

- 通用文章：引入 Readability.js，克隆 document 后传入解析，拿到纯净正文和标题

- B站视频：从页面中获取 bvid和cid，请求 B站字幕接口拿到 JSON 字幕数据

- YouTube：解析页面获取字幕 track URL，fetch XML 格式字幕

- GitHub：通过 raw.githubusercontent.com 直接获取 README.md 源码

- StackOverflow：提取问题标题 + 被采纳答案 + 高赞答案内容

5.2 插件前端——AI 调用与展示

插件直接调用 AI API（不经过后端），API Key 存在本地 chrome.storage 中：

- Prompt 路由：根据 source_type 自动选择不同 Prompt 模板（这是亮点 B 的核心）

- AI 返回 JSON：包含 title、one_line_summary、key_points 数组、mindmap_markdown

- 思维导图：将 AI 返回的 Markdown 传给 Markmap 库渲染为 SVG

- 多语言翻译：在 Prompt 中指定目标语言，让 AI 直接返回对应语言的摘要

5.3 Java 后端——用户认证

基于 Spring Security + JWT，要做以下事情：

- 注册接口：接收 email + password，用 BCryptPasswordEncoder 加密后存入 user 表

- 登录接口：验证邮箱密码，成功后用 JwtUtil 生成 Token 返回给插件

- JWT 过滤器：写一个 JwtAuthFilter extends OncePerRequestFilter，拦截每次请求验证 Token

- SecurityConfig：配置哪些接口需要登录（/api/summaries/**），哪些不需要（/api/auth/**）

5.4 Java 后端——摘要历史记录 CRUD

这是展示全栈能力的核心模块，标准的 Controller → Service → Mapper 三层：

- 保存摘要：POST /api/summaries，插件生成摘要后调用此接口存入数据库

- 查询列表：GET /api/summaries，支持分页（MyBatis-Plus 的 Page 对象）+ 按标签筛选

- 全文搜索：GET /api/summaries/search?q=，用 MySQL LIKE 或 JSON_CONTAINS 搜索标题和摘要内容

- 删除摘要：DELETE /api/summaries/:id，同时删除关联的 summary_tag 记录

- 标签管理：Tag 的增删查，以及为摘要添加/移除标签

5.5 Java 后端——笔记导出（亮点 A）

- Notion 导出：后端实现 Notion OAuth 2.0 流程，用 RestTemplate/OkHttp 调用 Notion API 创建页面，写入标题、链接、摘要、核心结论

- Obsidian 导出：后端生成带 YAML Front Matter 的 Markdown 文件，返回给插件触发下载

- Logseq 导出：生成 Logseq 格式 Markdown（用 - 前缀的大纲模式），触发下载

6. API 接口一览

| 方法 | 路径 | 说明 | 是否需登录 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | 用户注册 | 否 |
| POST | /api/auth/login | 用户登录，返回 JWT | 否 |
| POST | /api/summaries | 保存摘要 | 是 |
| GET | /api/summaries?page=&size=&tag= | 分页查询历史 | 是 |
| GET | /api/summaries/search?q= | 全文搜索 | 是 |
| GET | /api/summaries/{id} | 查看单条摘要详情 | 是 |
| DELETE | /api/summaries/{id} | 删除摘要 | 是 |
| GET | /api/tags | 获取所有标签 | 是 |
| POST | /api/summaries/{id}/tags | 给摘要加标签 | 是 |
| GET | /api/export/notion/auth | 发起 Notion 授权 | 是 |
| POST | /api/export/notion/{summaryId} | 导出到 Notion | 是 |
| GET | /api/export/obsidian/{summaryId} | 下载 Obsidian Markdown | 是 |

7. 开发计划

Phase 1：插件 MVP

目标：跑通“提取正文 → AI 摘要 → 侧边栏展示”的最小闭环。

- 初始化插件项目，写好 manifest.json（MV3）

- 实现通用文章提取器（Readability.js）

- 封装 AI API 调用，写基础 Prompt

- 用 HTML/CSS/JS 搭建 SidePanel 界面

Phase 2：视频字幕 + 思维导图 + 专用 Prompt

- 实现 B站、YouTube 字幕提取器

- 实现 GitHub、StackOverflow 专用提取器和 Prompt（亮点 B）

- 集成 Markmap 思维导图渲染

- 多语言翻译功能

Phase 3：Java 后端开发

这是展示 Java 能力的核心阶段：

- 用 Spring Initializr 初始化项目（勾选 Spring Web、Security、MyBatis、MySQL Driver）

- 建表，写 Entity、Mapper、Service、Controller 四层代码

- 实现 Spring Security + JWT 认证流程

- 实现摘要历史 CRUD + 分页 + 搜索 + 标签

- 插件对接后端接口（登录/保存/查询）

Phase 4：笔记导出 + 打磨上线

- 后端实现 Notion OAuth + 导出接口（亮点 A）

- 实现 Obsidian/Logseq Markdown 导出

- UI 细节打磨（加载动画、错误提示、空状态）

- 部署后端到服务器，插件提交 Chrome Web Store

8. 风险与注意事项

- B站/YouTube 字幕接口不稳定：这些是非官方接口，随时可能变动或需要登录态。需要做好错误处理和降级方案，比如字幕获取失败时提示用户手动粘贴内容。

- AI API 调用成本与限流：每次生成摘要都会消耗 Token，长文章尤其费钱。前端应做内容截断（比如限制最多传入 8000 字），后端可加请求频率限制防止滥用。

- Chrome Extension MV3 的 Service Worker 限制：MV3 的 Service Worker 没有持久化连接，空闲约 30 秒后会被销毁。长时间的 AI 请求可能中断，需要在前端 SidePanel 而非 Service Worker 中发起 API 调用。

- 跨域问题：插件前端请求 Spring Boot 后端需要配置 CORS。SecurityConfig 和 CorsConfig 都要正确放行，否则预检请求（OPTIONS）会被 Spring Security 拦截。

- Notion OAuth 审核：Notion 集成分为内部集成和公开集成。开发阶段用内部集成即可免审核，但只能自己使用。如果要公开发布，需要提交 Notion 审核，周期可能较长。